Plan del Proyecto CMMI Nivel 2

- Información General del Proyecto

Elemento 	Descripción

Nombre del Proyecto	Recibos Y Manejo de Inventario (REMI)

Cliente	DistryAseo

Patrocinador	Gerencia General

Jefe del Proyecto	Laura Herrera

Fecha Inicio	03-08-2024

Fecha Final	05-11-2026

Duración 	24 meses

Metodología 	Scrum + CMM nivel 2

Presupuesto	10.000.000

Versión	1.0

- Alcance del Proyecto

Desarrollar un sistema web que permita gestionar productos, clientes, ventas, proveedores y contabilidad de stock.

Incluye:

- Registro de Productos

- Registro de Clientes

- Módulo de ventas

- Registro de Proveedores

- Autenticación de Usuario

- Aplicación móvil

No incluye:

- Integración contable externa

- Reportes de inventario

- Compras por parte de clientes

- Requisitos Principales

  - Requerimientos Funcionales

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Registrar Producto | Alta |
| RF-02 | Actualizar, Editar y Eliminar Producto | Alta |
| RF-03 | Registro de Usuarios | Alta |
| RF-04 | Actualizar, Editar y Eliminar Usuarios | Alta |
| RF-05 | Reporte de Ventas | Alta |
| RF-06 | Eliminar Reporte de Ventas | Alta |
| RF-07 | Registro de Clientes | Alta |
| RF-08 | Actualizar, Editar, Eliminar Clientes | Alta |
| RF-09 | Registro de Proveedores | Alta |
| RF-10 | Actualizar, Editar, Eliminar Proveedores | Alta |
| RF-11 | Reporte de Productos | Alta |
| RF-12 | Eliminar Reporte de Productos | Alta |

  - Requerimientos No Funcionales

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Registro de Precios | Alta |
| RNF-02 | Contraseña | Alta |
| RNF-03 | Accesibilidad | Alta |
| RNF-04 | Diseñado | Alta |
| RNF-05 | Compatibilidad | Alta |
| RNF-06 | Mantenimiento | Alta |
| RNF-07 | Integralidad | Alta |
| RNF-08 | Respaldo de Datos | Alta |
| RNF-09 | Registro de Actividad | Alta |
| RNF-10 | Disponibilidad Online | Alta |

- Planificación del Proyecto

4.1	Fase del Proyecto

| Fase | Descripción | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Definición alcance | 1 Semana | GAES 3 |
| Análisis | Levantamiento de requisitos | 2 Semanas | Kevin Murcia |
| Diseño | Propuestas de Color y modelos | 1 Semana | Laura Herrera |
| Desarrollo | Construcción y Modelación del Proyecto | 30 Semanas | GAES 3 |
| Pruebas | Evaluaciones del Sistema | 2 Semanas | Rosa Miranda |
| Despliegue | Configuración y Instalación de Software | 3 Semanas | GAES 3 |

4.2 Cronograma de Gantt

4.3 Presupuesto estimado

- 10.000.000

- Gestión de Requisitos(REQM)

- Requisitos Documentos en Jira

- Control de Cambios mediante solicitudes formales (CR)

- Aprobación de clientes antes de implementación

- Trazabilidad matriz requisitos – Desarrollo – Pruebas

- Gestión de Configuración (CM)

- Repositorio GitHub

- Versiones del Git

- Ramas: Main, develop, feature

- Baselines por sprint

- Contol de cambios via pull request

- Monitoreo y Control (PMC)

| Actividad | Frecuencia | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Reunión Scrum | Diaria | GAES 3 |
| Reunión Sprint | Quincenal | GAES 3 |
| Seguimiento Avance | Semanal | GAES 3 |
| Control Presupuesto | Mensual | GAES 3 |

- Gestión de Riesgos

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en Desarrollo | Alto | Media | Sprint Cortos |
| Cambios frecuentes | Alto | Alta | Control de Cambios |

- Aseguramiento de Calidad (PPQA)

- Pruebas Unitarias (Caja Blanca)

- Pruebas Integración (Caja Negra, Caja Blanca)

- Métricas de Medición (MA)

| Métrica | Formula/Descripción | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Velocidad Sprint | Historia Completa | Quincenal |
| Defectos | #Errores encontrados | Semanal |
| Tiempos de Resolución | Tiempo promedio en resolver bugs | Semanal |
| Defectos | Errores encontrados | Semanal |

- Gestión de Proveedores (SAM)

| Proveedor | Servicio | Contrato | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure | Hosting | Mensual | Bueno |
| Git Hub | Repositorio | Anual | Excelente |
| Visual Code 2022 | IDE de desarrollo | Mensual | Excelente |
| JIRA | Seguimiento de tareas | Mensual | Bueno |

- Entregables

| Entregable | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Documento de Requisitos | 10/02/2026 | GAES 3 |
| Diseño del Sistema | 10/10/2025 | GAES 3 |
| Prototipo | 20/10/2024 | GAES 3 |
| Sistema final | 10/11/2025 | GAES 3 |
| Manual Técnico |  |  |
| Manual Usuario |  |  |

- Aprobaciones